大分県公立学校学習者用端末共同調達支援業務委託仕様書（案）

１　業務の名称

大分県公立学校学習者用端末共同調達支援業務委託

２　目的

GIGA スクール構想 第２期を見据えて、すべての子どもたちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けて、１人１台端末（以下「学習者用端末」）の日常的な活用を推進するとともに、その更新に係る共同調達を行うための共同調達会議の円滑な運営や必要な支援を実施するものである。この共同調達会議及び共同調達に向けて必要な業務が効果的かつ効率的に実施できるように運営や各業務等についてコンサルティング及び支援業務を委託するものである。

３　委託期間

令和８年７月１日から令和９年３月31日まで

４　業務履行場所

受託者作業場所及び大分県教育委員会の指定する場所

５　業務委託の内容

（１）プロジェクト計画書の作成

本業務の目的、内容、進め方等について、県と受託者間で共有、合意するため、すべての業務内容を網羅する内容とし、以下の項目を含めてプロジェクト計画書を作成し、県の承諾を得ること。

なお、作成したプロジェクト計画書は、プロジェクトの進捗状況に応じ、必要に応じて見直すこととし、更新の都度、県の承認を得ること。

・プロジェクトの定義

・基本スケジュール

・業務実施内容

・成果物

・実施体制

・コミュニケーション計画等

（２）県及び市町村教育委員会の状況調査

県及び県内18市町村教育委員会に対し、学習者用端末の活用状況や更新に係る時期や仕様等の要望をヒアリングすること。

（３）共同調達会議運営支援

本業務の目的を踏まえて、共同調達会議の運営に係る以下の業務を行うこと。

共同調達会議の実施にあたり、共同調達会議の事務局を担う大分県ＧＩＧＡスクール構想推進協議会事務局等に対し、コンサルティングを行うこと。

なお、共同調達会議は会議体の名称を問わず、県と市町村で構成する端末調達に向けた会議体を指す。

ア．共同調達会議実施計画策定支援

受託者は、共同調達会議を実施するにあたり、県の決定した計画に基づき必要な修正事項を協議し、会議の日程、各回の検討内容、参加者、開催方法等について上記で作成する計画書に随時反映させること。

イ．共同調達会議実施準備及び運営

受託者は、共同調達会議実施前の事前打ち合わせに参加し、円滑で効果的な会議となるような内容の提案、検討課題に関する情報収集、課題管理、事前調査の結果集約及び集計や会議資料の作成支援を行うこと。

受託者は、共同調達会議当日は事務局として出席し、以下に示す会議運営支援を行うこと。

・円滑かつ活発な意見交換を促進するため、会議の進行を支援すること。

・県の指示に基づき、事前に作成した会議資料等について説明すること。

・県の指示に基づき、会議参加者から発信された意見や協議内容を踏まえて資料を作成すること。

・議事録を作成し、共同調達会議後５開庁日以内に県に提出すること。

なお、県との日程調整時や、会議当日までの間に、大分県の別の事業の説明等が追加された場合は時間の配分等、考慮・調整すること。

（４）学習者用端末調達に係る共通仕様書等作成支援

共同調達会議の協議結果、各市町村教育委員会の調達に係る希望や意見、要望等のヒアリング結果を踏まえ、県と協議のうえ共通仕様書（案）をOSごとに作成すること。

仕様書作成の対象は令和８年度及び９年度に共同調達を予定する大分県教育委員会及び各市町村教育委員会とするが、その他の全ての各市町村教育委員会分についても仕様書等の作成について支援すること。

また、調達方式（リース・購入やＯＳ）毎の調達のフロー、オプトアウトの整理、各スケジュール等の共同調達を円滑に実施するために必要な概要説明資料の作成等、共同調達に係る資料を県の指示に基づき作成すること。その際、必要に応じてメーカーや販売事業者等との調整や各都道府県の共同調達事例等の情報収集を行い、実施すること。

（５）共同調達に係る県及び市町村への支援

県及び各市町村教育委員会が共同調達会議に参加し、共同調達に関する協議を推進するにあたり、以下に示す必要な支援を実施すること。支援に当たっては窓口を設け、県及び各市町村教育委員会が相談しやすい環境のため、積極的に連絡を行うこと。

なお、記載がない事項においても県又は各市町村教育委員会が求める要件となる場合においては支援を行うものとする。対応時間について平日（09:00～17:00）にて対応ができるようにすること。

＜支援の内容例＞

・文部科学省の共同調達に関する資料に係る県や各市町村教育委員会の質問に対する該当箇所や資料の回答

・県が作成した共同調達に関する資料に係る各市町村教育委員会の質問に対する回答

・各市町村教育委員会が作成する各種計画書に必要な情報提供及び計画案の提示

・各市町村教育委員会が各種計画書を作成するにあたって必要となる技術知見を含めた、アドバイザーの紹介支援

・県及び各市町村教育委員会が作成した資料のとりまとめ、国への提出等の支援

（６）県と市町村教育委員会の連絡調整の支援

県及び市町村の担当者は、共同調達を実施するにあたり連携を密にする必要があるため、情報共有を可能とする手段を提案し、整備すること。具体的には、過去の通知や会議資料がいつでも確認できる等のクラウド上のサービスを想定しているが、目的が達成できればツールの詳細等は問わない。

（７）定例報告、その他打ち合わせの実施

本業務の円滑の実施を図るため、定例報告（進捗状況及び課題管理状況等）のほか、随時打合せを実施すること。

開催頻度（隔週以上を想定）や方法は県と協議のうえ実施することとし、実施後は議事録を作成し、５開庁日以内に県に提出すること。

（８）その他

その他、必要な業務については、県と協議の上、決定する。

６　成果物

成果物は以下のとおりとし、電子データで提出すること。なお、原本のフォーマットは、Microsoft Office（Word、Excel、PowerPoint）で読込みができるように作成し、PDFファイルはAdobe Reader等で読込み可能なデータ形式とすること。

ア．プロジェクト計画書（契約締結日から10開庁日以内）

イ．共同調達会議実施計画（契約後示す）

ウ．ヒアリング結果報告書（契約後示す）

エ．共同調達会議資料（会議開催の都度）

オ．共同調達会議議事録（会議開催後の５開庁日以内）

カ．共同調達会議に係る共通仕様書（案）（契約後示す）

キ．課題管理表（契約後示す）

ク．その他、打合せ議事等（実施後５開庁日以内）

７　業務体制

以下の要件に基づく業務体制を提案すること。

（１）業務統括責任者

ア．受託者は本業務を推進する統括責任者を配置し、 業務全般の進行管理や調整機　　　　能を一元化すること。

イ．プロジェクトマネージメントの業務経験や知識を有すること。 経済産業省の情報処理技術者試験（ IT ストラテジストやプロジェクトマネージャ）資格を有していることが望ましい。

ウ. GIGAスクール構想第１期において、端末の共同調達や単独調達業務に従事した経験を有すること。

（２）人員配置

ア．業務を実施する担当者については、委託期間中、原則として同じ人員を割り当て、

特別な理由がない限り、プロジェクトメンバーを固定化すること。

イ．委託者が業務の内容や進捗状況 について支障があると判断した場合、 実施体制を含め速やかに対応策を検討すること。

（３）業務管理及び報告

ア．受託者は、統括責任者のもと適正に業務管理を行い、定期的に委託者に進捗状況を

報告するとともに、委託者の求めに応じて適宜説明、報告を行うこと。

- 受託者は、業務の内容及び範囲について委託者と十分 に打ち合わせを行い、業務

の目的を達成すること。

ウ．受託者は、打ち合わせの内容を記録し、随時、委託者へ提出すること。

エ．受託者は、業務の進捗状況に関して、定期的に委託者に報告するとともに、適宜行

う業務に関する打ち合わせにより、協議、調整を行うこと。

８　受託者に必要な要件

- 本業務を実施する期間において、ISMS、ISO/IEC27001、JIS Q27001のいずれかに

関する情報セキュリティ規格を参加資格確認申請書提出時点で取得していること。

- 教育現場におけるシステムや端末調達業務に精通しており、適切な技術支援が実施できること。

９　再委託

本業務の実施にあたり、再委託が必要となる場合は、委託者の事前承認を得ること。

10　機密保持

- 受託者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を他に漏らしてはならない。本契約が終了し、又は解除された後も同様の義務を負う。

- 受託者は、委託者から提供された資料等を厳重に取り扱うものとし、本業務の目的以外のために利用（複写及び加工を含む）し、又は第三者に提供してはならない。

（３）受託者は、本業務終了後、速やかに委託者から提供された資料等を返還すること。

11　情報セキュリティ管理

受託者は、民法（明治29年法律第89号）、刑法（明治40年法律第45号）、著作権法（昭和45年法律第48号）、不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成11年法律第128号）等の関係法規を遵守すること。

12　権利の帰属

本業務で作成した全ての成果品に係る著作権は原則委託者に帰属する。ただし、協議により委託者が認めた場合、この限りではない。

13　支払方法

委託業務完了に係る検査終了後 、一括払いとする。

14　その他

- 本事業において受託者は、主体的に提案や業務支援等の取組をし、共同調達会議及び共同調達に向けて必要な業務が効果的かつ効率的に実施できるように運営や各業務について県を支援しなければならない。

- 本事業において受託者は、文部科学省や県のGIGAスクール構想の実現や、共同調達に関する各種資料について理解した上で業務を行うこと。なお、県が所持する共同調達に関する関係資料については、契約締結後、随時提供する。

（参考サイト）

○ GIGAスクール構想の実現（文部科学省）

https://www.mext.go.jp/a_menu/other/index_00001.htm

○ 基金による１人１台端末の更新について（文部科学省）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/mext_02624.html

- 委託者は業務期間中、 業務状況の報告を求めることができ、受託者は応じる義

務を負う。

- 業務の実施にあたって必要な経費（交通費、印刷費等）は、全て本業務委託の費用に含めることとし、別途経費を精算することはしないものとする。

（５）その他、記載のない事項については、県と協議すること。